ZPP.271.05.2016.RB                                                                                 Złotów, 12.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych:

„Budowa chodnika w miejscowości Klukowo”

i

zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015 r., poz. 2164) – art.4 pkt 8 ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową chodnika oraz zjazdów na działki przy drodze gminnej w miejscowości Klukowo, o poniższych parametrach:

- długość chodnika -  83 m,

- szerokość: 1,0 m,

- konstrukcja chodnika: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku, oporniki drogowe,

- długość zjazdów -  40,25 m,

- szerokość: 3,24-3,77m,

- konstrukcja zjazdów: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku, oporniki drogowe i obrzeże betonowe.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym.

2. Wymagany termin realizacji robót:   do 15 lipca 2016 r.

3. Cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt:

a/ organizacji zaplecza i placu budowy

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac,

d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację robót i określenie ceny ryczałtowej.

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:

Marek Jarząbek –  tel. 67 263 53 05,  marek@gminazlotow.pl

5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 24.05.2016 r. do godz. 1100  w pokoju nr 1 (sekretariat).

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Formularze oferty.

2. Projekt budowlany.

3. Przedmiar robót.

4. Projekt umowy

Załącznik nr 1

........................................................................

Nazwa Wykonawcy

........................................................................

Adres siedziby

........................................................................

Nr faksu

........................................................................

e-mail

Wójt Gminy Złotów

ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych „Budowa chodnika w miejscowości Klukowo”, oferujemy:

- Wykonanie zamówienia – robót budowlanych za cenę ryczałtową :

cena netto  ................................................ zł

podatek VAT ..........,......% ....................................... zł

cena brutto  ................................................................................... zł

(słownie zł: …………………………………………………………………….)

2. Oświadczamy, że oferowana cena ryczałtowa brutto obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem całości robót objętych postępowaniem.

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne  informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy w terminie do dnia :  15.07.2016 r.

5. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym, osobowym i ekonomicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia oraz jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Do oferty załączamy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Podpisano:

.............................................................

Miejscowość ..................................................	                Data .......................................................

projekt

UMOWA nr ZPP.272.05.2016.RB

zawarta w dniu …………..2016 r., na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 3 pkt 7 Regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tyś. euro (Zarządzenie nr 11/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2014 r.), pomiędzy:

Gminą Złotów

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

NIP 767-16-10-628

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Piotra Lacha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz

a

……………………………………………………………………..

z siedzibą:

NIP

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Klukowo”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz oferta wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie do   . . . . . . . . . .

2. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu . . . . . dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i niezbędnych dokumentów.

3. Zakończenie robót nastąpi w terminie: ……………………………..

O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi Inwestora pisemnie lub faksem.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót wynikających z umowy po upływie terminu ustalonego w ust. 2, z prawem naliczenia kar umownych określonych w § 7.

5. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 3, obejmuje zakończenie wszelkich prac wynikających z umowy oraz wykonanie wszelkich związanych z nimi poprawek i zaleceń Zamawiającego, jak również całkowite uprzątniecie terenu, na którym wykonywane były roboty wraz z usunięciem resztek materiałów .

6. Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie . . . . . . dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem.

7. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 7 dni od daty sporządzenia protokołu.

8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub faksem Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 3

1. Zlecenie ewentualnych robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia lub odrębnej umowy o roboty budowlane.

2. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu umowy,

b) odbiór wykonanych robót,

c) terminowa zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wyposażenia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych,

b) utrzymywania terenu budowy w czystości i porządku,

c) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i spełnienia wymagań ochrony środowiska,

d) zawarcia umowy ubezpieczenia terenu budowy z tytułu szkód z powodu zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru,

e) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,

f) przedstawienia Inwestorowi atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

g) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym ZPP.271.05.2016.RB  oraz ofertą Wykonawcy,
jest wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie:

netto: …………………………. zł,

słownie zł: …………………………………………………………………………….. ,

brutto: …………………………. zł,

słownie zł: ………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT po dokonaniu odbioru końcowego i  podpisaniu protokołu

3. Zamawiający dokona płatności  faktury VAT  przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi  na wszystkie wykonane prace wynikające z niniejszej umowy.

2. Termin gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy wady i usterki nie usunięte w terminie określonym w ust. 3, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad i usterek Zamawiający obciąża Wykonawcę.

§ 7

Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu całego zakresu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia (brutto) ustalonego w umowie za cały zakres robót, za każdy
dzień zwłoki;

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od
wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
przerwy;

d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości
20% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie
wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony poniosły szkodę.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY