UCHWAŁA Nr XXVII/219/05

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Święta - Osiedle Mieszkaniowe „Ogrodnictwo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Święta - Osiedle Mieszkaniowe „Ogrodnictwo” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/219/05

Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Święta -

Osiedle Mieszkaniowe „Ogrodnictwo”

PLAN  ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI  ŚWIĘTA -

OSIEDLE MIESZKANIOWE „OGRODNICTWO”

ŚWIĘTA, STYCZEŃ 2005 ROKU

- Wstęp.

Sektorowy Program Operacyjny:

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich           2004-2006 dla działania: „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W materiałach pomocowych wskazujących możliwość uzyskania pomocy w realizacji w/w

programu, istnieje zapis: „jeżeli mieszkańcy wsi wykazują zainteresowanie w/w działaniem,

i chcą zrealizować określone przedsięwzięcia należy:…”

Zainteresowanie rozwojem naszej wsi, naszego osiedla, zostało sformułowane znacznie

wcześniej, aniżeli powstał program umożliwiający realne wdrożenie w życie potrzeb

modernizacji naszego otoczenia, tzn. napraw i modernizacji placu zabaw, infrastruktury

drogowej, chodników i parkingów,… na naszym osiedlu.

(Pismo SM „Ogrodnictwo” w Świętej do UG Złotów z dnia 9.11.2002r.)

Informacja wstępna o chęci realizacji rozwoju wskazuje na fakt, że tzw. „lokalna grupa

działania” składająca się z aktywnych i chętnych do współpracy mieszkańców wsi, osiedla,

istnieje i działa już od kilku lat. Powstała z chwilą utworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ogrodnictwo” w Świętej, Spółdzielni, która jest integralną częścią terytorialną wsi Święta.

2. Rys historyczny, geneza powstania naszego osiedla.

W końcu lat osiemdziesiątych, na terenie Gminy Złotów, wsi Święta powstało w ramach

KPGR Złotów Gospodarstwo Ogrodnicze w Świętej. Zakład ten w ramach prowadzonej

ówcześnie polityki mieszkaniowej, wybudował trzy budynki wielorodzinne tworząc

tzw. zakładowe zasoby mieszkaniowe. Budynki te zostały zasiedlone przez pracowników

ówczesnego Zakładu Ogrodniczego. Lata dziewięćdziesiąte, ich początek, przyniósł

oczekiwane zmiany ustrojowe w naszym państwie. Konsekwencją tych zmian jest między

innymi likwidacja państwowego sektora rolnego. Różne formy prywatyzacji byłych

przedsiębiorstw rolnych, skutkowały między innymi tym, iż byłe zasoby mieszkaniowe

tychże zakładów ulegały również istotnym przekształceniom. W wyniku tych historycznych

zmian, w roku 1992 mieszkańcy osiedla stali się właścicielami budynków, mieszkań.

Zostało to uregulowane prawnie, poprzez uzyskanie prawa własności na zasadzie wykupu

opartego o akty notarialne. W końcu roku 1999 w wyniku pewnych zmian odnośnie

infrastruktury (zaopatrzenie budynków w instalacje gazu ziemnego), jak również zmianami

w prawach własności sieci kanalizacyjnej, oraz planowanymi zmianami w dostawie wody

i energii elektrycznej, nadszedł moment , w którym społeczność osiedla zdecydowała się

na utworzenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Od tego czasu, czyli od połowy 2000r, powstała

i działa na mocy prawa grupa ludzi, która zobowiązała się do reprezentowania tychże

mieszkańców w sprawach funkcjonowania osiedla, czyli istotnych dla niego potrzeb

w zabezpieczeniu dostaw mediów, jak również życia kulturalno-społecznego.

Osiedle, o którym mowa tworzy zespół trzech budynków wielorodzinnych, trzy kompleksy

garaży, zespół działek ogrodowych będących własnością tychże mieszkańców, sklep

osiedlowy oraz infrastrukturę działającą na potrzeby osiedla: sieć wodociągowa, sieć gazu

ziemnego, sieć kanalizacyjna, drogi wewnątrzosiedlowe, chodniki, parkingi, plac zabaw,

oraz boisko sportowe. O ile budynki mieszkalne mając prawnego właściciela, oraz prawnie

zarządzającego tzn. SM „Ogrodnictwo” w Świętej, która z woli właścicieli realizuje z ich

funduszy potrzeby dotyczące budynków mieszkalnych, o tyle realizacja potrzeb związana

z otoczeniem tychże budynków leży w gestii właściciela, jakim jest Gmina Złotów.

Dzisiejsza społeczność osiedla zmieniła, i zmienia się, obecnie niewielu jej mieszkańców

jest w sposób bezpośredni związana z rolnictwem, źródła swego utrzymania znalazła w

innych zakładach pracy, usługach,… niestety część ma różne problemy wynikające z trudnej

sytuacji na rynku pracy (wysoki wskaźnik bezrobocia na naszym terenie), jednakże

wszyscy są mieszkańcami naszej wsi, naszego osiedla, i w zdecydowanej większości tu

widzą swoje miejsce, tu tworzą tzw. swoja małą Ojczyznę, swój dom.

Działania ostatnich lat wskazują, że współpraca Zarządu SM „Ogrodnictwo”

z Urzędem Gminy Złotów w sprawach związanych z otoczeniem osiedla przebiega dość

intensywnie, jednakże realizacja zgłaszanych potrzeb ograniczona była brakiem funduszy.

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich” wsparty funduszami Unii Europejskiej, umożliwia

realizację wsparcia działań Urzędu Gminy i mieszkańców osiedla, wsi Święta

reprezentowanych przez Zarząd SM „Ogrodnictwo” w Świętej.

3. ANALIZA  SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej osiedla mieszkaniowego „Ogrodnictwo”

w ramach Planu rozwoju wsi Święta.

Silne strony

- Brak przemysłu ciężkiego powodującego skażenie środowiska.

- Czyste powietrze, cisza, spokój.

- Bliskość jezior, naturalnych lasów zasobnych w runo leśne.

- Osiedle w 100% zgazyfikowane, brak emisji z lokalnych palenisk domowych.

- Uregulowana prawem umowa o odbiór nieczystości stałych.

- Sieć kanalizacyjna podłączona do oczyszczalni ścieków.

- Zwodociągowanie.

- Telefonizacja.

- Zwięzła zabudowa (trzy budynki 18-rodzinne)

- Tereny do zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe.

- Bliskość do urzędów administracji państwowej (Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe)

- Dobra struktura szkół na poziomie podstawowym, gimnazjum i szkoły średniej.

Słabe strony

- Mało zakładów pracy, wysoki wskaźnik bezrobocia.

- Niskie dochody własne.

- Brak ciągów pieszych wzdłuż drogi dojazdowej.

- Zły stan dróg i chodników wewnątrzosiedlowych.

- Historyczna geneza powstania osiedla (byłe zasoby mieszkaniowe państwowych gospodarstw rolnych, negatywne przyzwyczajenia, co do dbałości o wizerunek zewnętrzny osiedla)

- Trudności w kształceniu młodzieży na wyższych uczelniach.

Szanse

- Rozwój budownictwa mieszkaniowego.

- Poprawa wizerunku osiedla, zwiększenie atrakcyjności poprzez inwestycje w tereny zielone, oraz infrastrukturę drogową.

- Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze publicznej poprzez budowę ścieżki rowerowej.

- Ścieżka rowerowa jako element rekreacji i sportu.

Zagrożenia

- Ubożenie społeczeństwa.

- Mała konkurencyjność na rynku pracy w połączeniu z realnym spadkiem dochodów, powoduje zmniejszenie aktywności społecznej mieszkańców.

- Starzenie się wsi (ucieczka młodych)

- Brak realizacji programu wyrównywania szans w poziomie życia mieszkańców wsi i miast, brak perspektyw rozwoju.

- Zaniżone fundusze na wspieranie młodzieży uczącej się w szkołach średnich i wyższych.

- Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Grupa I.

Realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje

rekreacyjne i sportowe.

Plac zabaw.

1.  Modernizacja i naprawa istniejącego wyposażenia

2.  Utwardzenie części terenu i wyposażenie go w kosz do gry w koszykówkę, oraz

wbudowanie słupków do zamocowania siatki do gry w siatkówkę (w okresie zimowym

możliwość zalania wodą i stworzenie mini lodowiska dla najmłodszych).

3.  Naprawa ogrodzenia

Komentarz:

Do końca lat dziewięćdziesiątych na terenie osiedla, w jednym z budynków mieszkalnych

mieściło się Gminne Przedszkole, i to ono było głównym użytkownikiem placu zabaw.

Zgodnie z postanowieniami Urzędu Gminy Złotów przedszkole przeniesiono do Szkoły

w Świętej, pozostał plac zabaw, plac, który służy nadal mieszkańcom osiedla. Naprawy

i modernizacje urządzeń placu zabaw muszą oparte być o istniejące przepisy w tym zakresie,

aby funkcjonujący sprzęt był bezpieczny dla użytkownika. Odpowiedzialność za stan

bezpieczeństwa spływa na właściciela, jakim jest Urząd Gminy Złotów.

Realizując interes mieszkańców osiedla, w zakresie potrzeb związanych z rekreacją i sportem

Zarząd SM „Ogrodnictwo” w Świętej, wnioskuje o remont placu zabaw w zakresie zawartym

we wniosku w trybie niezwłocznym.

Grupa II.

Realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury drogowej.

1.  Naprawa istniejących dróg wewnątrzosiedlowych.

2.  Naprawa chodników

3.  Utwardzenie parkingów

4.  Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Złotów – Święta

Komentarz:

Drogi wewnątrzosiedlowe zostały utwardzone w początku lat 80-tych, ich nawierzchnia

wymaga kapitalnego remontu. Naprawy na dzień dzisiejszy są porównywalne do „cerowania

skarpetek”, czyli załatwianie problemu krótkoterminowo, w konsekwencji ten sposób

postępowania powoduje iż ponoszone koszty nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Naprawa chodników winna być powiązana w czasie z realizacją umowy przyłączeniowej

do sieci energetycznej ENEA S.A. osiedla mieszkaniowego w Świętej.

Podłączenie nowego zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych wiąże się

z położeniem nowych kabli energetycznych. Prace budowlane związane z realizacją tej

inwestycji spowodują uszkodzenie infrastruktury drogowej. W związku z tym wnioskujemy

o ujęcie w planie realizacji modernizacji infrastruktury drogowej, wniosku Zarządu SM

dotyczącej osiedla mieszkaniowego w Świętej.

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Złotów – Święta

Osiedle mieszkaniowe Święta „Ogrodnictwo” położone jest w połowie drogi Złotów

wieś Święta. Młodzież młodsza uczęszcza do szkoły podstawowej i gimnazjum w Świętej,

starsza, w zdecydowanej większości do szkół ponadgimnazjalnych w Złotowie.

Urząd Gminy zapewnia dojazd młodzieży młodszej, starsza problem załatwia we własnym

zakresie. Zasadność budowy ścieżki ze względu na bezpieczeństwo poruszania się po

drogach publicznych. Nie mniej istotnym argumentem do stworzenia ścieżki rowerowej,

jest ścieżka jako infrastruktura służąca do rozwoju rekreacji i sportu wykorzystując

walory przyrodnicze terenu (bliskość lasów, świeże powietrze). Realizacja wniosku w tym

zakresie, jej umiejscowienie w czasie , do uzgodnienia.

Grupa III

Wsparcie w zakresie działań poprawiających estetykę terenów zielonych.

Realizacja wniosku połączona w czasie z Grupą I, II

Komentarz końcowy.

Zgodnie z założeniami planu rozwoju wsi i terenów wiejskich, mieszkańcy wsi nie muszą

być wyłącznie rolnikami, przykładem tego jest osiedle mieszkaniowe „Ogrodnictwo”

w Świętej. Rozwój tego terenu zależeć będzie od jego atrakcyjności, estetyki, od inwestycji

w obszary wiejskie.